|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[컴즈 인트라넷 구축] 주간 업무보고** | 보고일자 | 2022.11.08 |
| 기 간 | 11.01~11.07 |
| 문서번호 | INTRANET\_WEEKLY\_5차 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **업무 내용** | **비고** |
| **지난주**  **실적**  **(2022.11.01**  **~**  **11.07)** | 1. **배치 스케줄링 개발 100%** 2. **출퇴근 프론트개발 50%** |  |
| **금주**  **계획**  **(2022.11.08**  **~11.14** | 1. **출퇴근 프론트개발 100%** |  |
| **기타**  **이슈/협의사항** |  |  |